**Thời gian thực hiện**

Tuần 1 – 4: Phân tích và thiết kế, nghiên cứu về công nghệ phải thực hiện. Viết tài liệu đặc tả, thiết kế

Tuần 5 – 14: hoàn thành code.

Tuần 15: Kiểm thử toàn bộ hệ thống, viết tài liệu kiểm thử.

Tuần 16: Hoàn thành mẫu trường hợp kiểm thử

Tuần 17 – 18: Viết tài liệu đảm bảo chất lượng và hoàn thành

Còn dư 2 tuần tết: có thể đi chơi hoặc code.

Dead line: tuần 20

**Phân chia công việc**

**Điền**: code chính phần đề thi trắc nghiệm trên web, tối ưu giải thuật để được lượng truy cập lớn nhất.

**Tường**: code chính phần quản lý học sinh và giáo viên

Mỗi thành viên nếu có điều gì khó giải quyết thì thảo luận với thành viên còn lại để đề ra cách giải quyết. Nếu cả 2 vẫn chưa tìm ra cách giải quyết thì hỏi người hướng dẫn.

Thời gian họp nhóm ít nhất 3 lần/tuần. Mỗi lần họp nhóm sẽ xem các công việc của thành viên còn lại đang làm, đề xuất, cho ý kiến.